## Slide 1: Sygma — Avancement mi-parcours
Emmanuelle Nsossani · Yahaya Coulibaly · Hyosua Colleter

## Slide 2: Présentation du projet
Sygma — Dématérialisation de l’émargement en école
Remplacer les feuilles de présence papier par un système QR Code
3 rôles : étudiant, enseignant, gestionnaire
Stack : Laravel (API REST) + React + PostgreSQL + Docker

## Slide 3: MCD

## Slide 4: Infrastructure ✅
Environnement Docker complet — un seul make install pour démarrer
CI/CD GitHub Actions (lint + tests automatiques)
Tests automatisés sur base PostgreSQL dédiée
Documentation API, conventions, guides de contribution

## Slide 5: Authentification & Rôles ✅
Connexion / déconnexion via Laravel Sanctum
Gestion des rôles avec Spatie Permissions
Routes protégées par rôle (étudiant, enseignant, gestionnaire)

## Slide 6: Gestion des séances ✅
CRUD complet (créer, lister, modifier, supprimer)
Filtres avancés : statut, enseignant, groupe, cours, dates
Pagination des résultats
Détection de conflits de créneau et de salle
Exceptions custom par domaine (app/Exceptions/Seance/)

## Slide 7: Creation séance ✅

## Slide 8: Émargement QR Code ✅
Fonctionnalité cœur du projet
L’enseignant ouvre une session → génère un jeton unique
Le jeton expire automatiquement et se renouvelle
L’étudiant scanne le QR Code → présence enregistrée
Vérification géographique via PostGIS (distance / salle)
Validation manuelle possible en cas de problème

## Slide 9: Émargement

## Slide 10: Emargement QR Code ✅

## Slide 11: Suivi des absences ✅
Récupérer les absents du jour
Recherche par date et statut
Export des données (ExportController)

## Slide 12: Frontend ✅
Page de connexion
Interface enseignant : voir ses séances, lancer une session QR
Interface étudiant : s’émarger via QR Code

## Slide 13: Ce qu’il reste à faire 🔜
Fonctionnalité | Priorité
Interface gestionnaire (tableau de bord absences) | Haute
Export CSV/PDF côté frontend | Haute
Historique présences / absences pour l’étudiant | Moyenne
Géolocalisation côté frontend | Moyenne
Sécuriser toutes les routes (auth complète) | Haute
Notifications (absences, retards) | Basse